# PRD – מערכת CRM לטהרת המשפחה

גרסה: 1.2

תאריך: מאי 2026

סטטוס: טיוטה לאישור

שינויים בגרסה 1.1: הוספת מודול ניהול מוקד – נוכחות, שעות וחופשות

שינויים בגרסה 1.2: הסרת מודול עמלות תרומות (הטלפניות אינן מתוגמלות על תרומות באירועים; מקור הליד נשמר לצורכי מעקב בלבד)

## תוכן עניינים

1. [רקע ומטרה](#1-רקע-ומטרה)

2. [פרסונות משתמשים](#2-פרסונות-משתמשים)

3. [מטריצת הרשאות](#3-מטריצת-הרשאות)

4. [תהליכי עבודה מרכזיים](#4-תהליכי-עבודה-מרכזיים)

5. [מודל נתונים](#5-מודל-נתונים)

6. [דרישות פונקציונליות](#6-דרישות-פונקציונליות)

7. [דרישות אינטגרציה](#7-דרישות-אינטגרציה)

8. [דרישות טכניות ולא-פונקציונליות](#8-דרישות-טכניות-ולא-פונקציונליות)

9. [ארכיטקטורה ומחסנית טכנולוגית](#9-ארכיטקטורה-ומחסנית-טכנולוגית)

10. [תכנית שלבי פיתוח](#10-תכנית-שלבי-פיתוח)

11. [מדדי הצלחה (KPIs)](#11-מדדי-הצלחה-kpis)

12. [שאלות פתוחות](#12-שאלות-פתוחות)

13. [מודול ניהול מוקד – HR ונוכחות](#13-מודול-ניהול-מוקד--hr-ונוכחות)

## 1. רקע ומטרה

### 1.1 רקע

עמותה הפועלת בתחום טהרת המשפחה מקיימת אירועים לנשים ברחבי הארץ. כיום, ניהול הלידים, האירועים, התרומות והמלאי מתנהל בכלים נפרדים (קבצי אקסל, WhatsApp, טפסי Google) ללא מערכת מרכזית.

### 1.2 בעיה

• מידע מפוזר בין כלים שונים → חוסר שקיפות ואיבוד לידים

• אין מעקב שיטתי אחרי לקוחות חוזרות וחד-פעמיות

• לא ניתן למדוד ROI לאירוע (תרומות מול הוצאות)

• תהליך הרישום לאירועים ידני וזמן-רב

• 3,000+ לידים בחודש – קיבולת גבוהה ממה שמוקד של 5 טלפניות יכול לנהל ידנית

### 1.3 מטרת המוצר

מערכת CRM ייעודית המאחדת ניהול לידים, אירועים, תרומות, מלאי והוצאות – תחת ממשק אחד עם הרשאות מדויקות לכל תפקיד.

### 1.4 מה המערכת לא עושה (Out of Scope - גרסה 1)

• גביית תשלומים דיגיטלית (רק תיעוד)

• ניהול הנהלת חשבונות מלאה

• אפליקציית iOS/Android נייטיב (PWA בלבד)

• CRM רב-ארגוני

## 2. פרסונות משתמשים

### פרסונה 1 – מנהל המערכת (Admin)

שם לדוגמה: יוסי, מנהל תפעול העמותה

גיל: 40

טכנולוגיה: משתמש מנוסה בכלים דיגיטליים

אחריות:

• אחראי כולל על פעילות העמותה

• מקבל דוחות ומדדים כספיים

• מגדיר מבנה המערכת (משתמשים, הרשאות, קטגוריות)

צרכים מהמערכת:

• לראות בזמן אמת: כמה נרשמו, הגיעו, תרמו ובכמה

• לנתח רווחיות לפי אירוע (תרומות פחות הוצאות)

• לנהל משתמשים ולהגדיר הרשאות

• לראות ביצועי מוקד (ממוצע לידים לטלפנית, שיעורי המרה)

כאבים כיום:

• קשה לאחד נתונים מגיליונות אקסל שונים

• לא יודע באיזה אירוע כדאי להשקיע יותר

ציטוט מייצג:

""אני צריך לדעת עד כמה כל אירוע משתלם, לא רק כמה אנשים הגיעו""

### פרסונה 2 – מנהל/ת שיווק

שם לדוגמה: רחל, אחראית שיווק דיגיטלי

גיל: 30

טכנולוגיה: עובדת עם Meta Business, Google Ads, Canva

אחריות:

• מפרסמת קמפיינים בפייסבוק, אינסטגרם, גוגל

• יוצרת דפי נחיתה לאירועים

• מנתחת אילו קמפיינים מביאים לידים איכותיים

צרכים מהמערכת:

• לבנות דפי נחיתה בקלות ללא מפתח

• לראות מאיזה קמפיין הגיע כל ליד

• לעקוב אחרי אחוזי הגעה ותרומה לפי מקור ליד

• לא לראות נתוני כסף

כאבים כיום:

• בונה דפי נחיתה בכלים חיצוניים ואחר כך מעבירה נתונים ידנית

• לא יודעת אם הלידים מפייסבוק "שווים" יותר מגוגל

ציטוט מייצג:

""אני רוצה לבנות דף נחיתה ב-5 דקות ולראות מיד כמה נרשמו""

### פרסונה 3 – טלפנית מוקד

שם לדוגמה: שרה, טלפנית בעמותה

גיל: 28

טכנולוגיה: נוחה עם מחשב, מעדיפה ממשק פשוט

אחריות:

• מתקשרת ללידים שהוקצו לה

• מזמינה לאירועים, מחזקת קשר עם לקוחות

• מתעדת תוצאות שיחה

צרכים מהמערכת:

• לראות בבירור את הרשימה שלה בלבד

• לדעת אם הלקוחה הגיעה לאירועים בעבר / תרמה

• לרשום הערות בצורה מהירה

• לתזמן שיחת follow-up

כאבים כיום:

• לא יודעת מתי האחרונה דיברו עם הלקוחה

• צריכה לבדוק בגיליון אקסל נפרד אם הלקוחה הייתה באירוע

ציטוט מייצג:

""פעמים רבות אני מתקשרת לאישה שכבר תרמה וזה עושה רושם לא טוב""

### פרסונה 4 – עובד/ת קבלה באירוע

שם לדוגמה: מיכל, מתנדבת בקבלה

גיל: 22

טכנולוגיה: רגילה לסמארטפון בלבד

אחריות:

• ניצבת בכניסה לאירוע

• סורקת כרטיסי כניסה

• מסמנת מי תרמה בסיום

צרכים מהמערכת:

• ממשק פשוט מאוד לסריקת ברקוד

• חיפוש ידני אם הברקוד לא עובד

• סימון תרומה מהיר

כאבים כיום:

• רשימת נרשמות בנייר → טעויות ועיכובים בכניסה

ציטוט מייצג:

""בשעת עומס בכניסה אני צריכה שיהיה מהיר ופשוט""

### פרסונה 5 – מזכירה

שם לדוגמה: דינה, מזכירת העמותה

גיל: 45

טכנולוגיה: סיסמת אקסל, נוחה עם טפסים

אחריות:

• מרכזת הוצאות ותרומות לאחר כל אירוע

• מזינה קבלות ועלויות

• מפיקה דוחות לרואה חשבון

צרכים מהמערכת:

• הזנת הוצאה עם צירוף קבלה (תמונה)

• ריכוז תרומות לאירוע

• ייצוא לאקסל

כאבים כיום:

• צריכה לאסוף קבלות פיזיות ולהקליד ידנית לאקסל

ציטוט מייצג:

""אני רוצה לצלם את הקבלה מהסמארטפון ושהיא תיכנס ישירות לדוח""

### פרסונה 6 – מחסנאי

שם לדוגמה: דוד, אחראי מלאי מתנות

גיל: 50

טכנולוגיה: מינימלי – עדיף ממשק מאוד פשוט

אחריות:

• ניהול מלאי מתנות לאירועים

• עדכון כניסות (רכישה) ויציאות (חלוקה באירוע)

צרכים מהמערכת:

• הזנת כניסה/יציאה פשוטה דרך מובייל

• ראייה של מלאי זמין

כאבים כיום:

• עוקב אחרי מלאי בנייר / WhatsApp

ציטוט מייצג:

""אני רק צריך לדעת כמה נשאר מכל מתנה""

## 3. מטריצת הרשאות

### סמלים

• ✅ גישה מלאה

• 👁 צפייה בלבד

• ✏️ הזנה/עריכה

• ❌ ללא גישה

• 🔒 מוסתר (הנתון קיים אך לא מוצג)

### 3.1 ניהול משתמשים ומערכת

| פעולה | מנהל מערכת | מנהל שיווק | טלפנית | עובד קבלה | מזכירה | מחסנאי |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| יצירת משתמשים | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| עריכת הרשאות | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| הגדרת קטגוריות הוצאה | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| ייצוא נתונים (CSV) | ✅ | 👁 (ללא כסף) | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |

### 3.2 ניהול לידים

| פעולה | מנהל מערכת | מנהל שיווק | טלפנית | עובד קבלה | מזכירה | מחסנאי |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| צפייה בכל הלידים | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| צפייה בלידים שלה בלבד | — | — | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| עדכון סטטוס ליד | ✅ | ✅ | ✅ (שלה) | ❌ | ❌ | ❌ |
| הוספת הערה | ✅ | ✅ | ✅ (שלה) | ❌ | ❌ | ❌ |
| העברת ליד בין טלפניות | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| חלוקת לידים ידנית | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| צפייה בהיסטוריית תרומות של ליד | ✅ | ❌ | 👁 (כן/לא בלבד, ללא סכום) | ❌ | ❌ | ❌ |

### 3.3 ניהול אירועים

| פעולה | מנהל מערכת | מנהל שיווק | טלפנית | עובד קבלה | מזכירה | מחסנאי |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| יצירת/עריכת אירוע | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| בניית דף נחיתה | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| צפייה ברשימת נרשמות | ✅ | ✅ | 👁 (ללא פרטי ליד שלא שלה) | 👁 (לאירוע פעיל) | ✅ | ❌ |
| סריקת ברקוד + סימון הגעה | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| סימון תרומה (כן/לא) | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| הזנת סכום תרומה | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
| צפייה בסכום תרומות | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |

### 3.4 הוצאות ומלאי

| פעולה | מנהל מערכת | מנהל שיווק | טלפנית | עובד קבלה | מזכירה | מחסנאי |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| הזנת הוצאות | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
| צפייה בהוצאות | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
| הזנת מלאי (כניסה/יציאה) | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| צפייה במלאי | ✅ | 👁 (כמות בלבד) | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |

### 3.5 ניהול נוכחות טלפניות

| פעולה | מנהל מערכת | מנהל שיווק | טלפנית | עובד קבלה | מזכירה | מחסנאי |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| כניסה / יציאה ממשמרת | ✅ | ❌ | ✅ (שלה) | ❌ | ❌ | ❌ |
| עריכת/מחיקת משמרת | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| הגשת בקשת חופש | ✅ | ❌ | ✅ (שלה) | ❌ | ❌ | ❌ |
| אישור בקשת חופש | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| צפייה בנוכחות של כל הטלפניות | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |

### 3.6 דוחות

| דוח | מנהל מערכת | מנהל שיווק | טלפנית | עובד קבלה | מזכירה | מחסנאי |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| דוח אירוע (נרשמו/הגיעו/תרמו - %) | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
| דוח כספי (תרומות, הוצאות, רווח) | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
| דוח ביצועי מוקד | ✅ | ✅ | 👁 (שלה) | ❌ | ❌ | ❌ |
| דוח מלאי | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| דוח מקורות לידים | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| דוח נוכחות חודשי (שעות + היעדרויות) | ✅ | ❌ | 👁 (שלה) | ❌ | ✅ | ❌ |

## 4. תהליכי עבודה מרכזיים

### תהליך A – מחזור חיי ליד (Lead Lifecycle)

[מקור דיגיטלי] → [ייבוא אוטומטי למערכת] → [חלוקה לטלפנית]
      ↓
[טלפנית מתקשרת] → [תיעוד שיחה + סטטוס]
      ↓
[שיוך לאירוע מתאים] → [רישום לאירוע] → [שליחת כרטיס WhatsApp]
      ↓
[הגעה לאירוע] → [סריקה בקבלה] → [תרומה / לא תרמה]
      ↓
[שמירה בהיסטוריה] → [ניתן לפנות לאירוע הבא]

סטטוסי ליד:

1. ליד חדש – נכנס, טרם טופל

2. מוקצה – הוקצה לטלפנית, טרם התקשרה

3. בניסיון – ניסו להתקשר, לא ענה

4. בטיפול – שיחה נפתחה, ממשיך מעקב

5. מעוניינת – הביעה עניין, ממתינה לאירוע

6. נרשמה לאירוע – רשומה לאירוע קרוב

7. לא רלוונטי – סירבה / מספר שגוי / לא מתאים

8. לקוחה פעילה – הגיעה לפחות לאירוע אחד

### תהליך B – יצירת אירוע ופרסום

מנהל שיווק יוצר אירוע ← הגדרת פרטים (שם, תאריך, מיקום, קיבולת)
      ↓
בניית דף נחיתה (עורך ויזואלי) ← תמונה, טקסט, שדות רישום
      ↓
פרסום דף נחיתה ← URL ייחודי
      ↓
שיתוף ב-Meta / Google (קמפיין) ← לידים נכנסים אוטומטית

### תהליך C – רישום לאירוע

נרשמת מגיעה לדף נחיתה
      ↓
ממלאת שם + טלפון + עיר [+ שדות נוספים]
      ↓
בדיקת כפילות:
  ├── טלפון קיים + רשומה לאירוע הזה → "כבר רשומה" + שליחת כרטיס מחדש
  ├── טלפון קיים + לא רשומה → שיוך לרשומה קיימת + רישום לאירוע
  └── טלפון חדש → יצירת רשומת לקוחה + רישום לאירוע
      ↓
יצירת ברקוד QR ייחודי (Event_ID + Contact_ID)
      ↓
שליחת WhatsApp: הודעת אישור + כרטיס דיגיטלי (תמונה עם QR)
      ↓
עמוד תודה בדף הנחיתה

### תהליך D – יום האירוע

לפני האירוע (בבוקר האירוע, שעה 9:00):

שליחה אוטומטית → WhatsApp לכל נרשמות → תזכורת + כרטיס

בקבלה לאירוע:

נרשמת מגיעה → מציגה כרטיס (מסך/הדפסה)
      ↓
עובד קבלה סורק QR (ממשק מובייל)
      ↓
הצלחה: הצגת שם + אישור ✅ + סימון "הגיעה"
כשל: QR לא מוכר → חיפוש ידני לפי שם / טלפון
      ↓
כניסה לאירוע

בסיום האירוע:

עובד קבלה / מנהל פותח רשימת משתתפות שהגיעו
      ↓
מסמן עבור כל משתתפת: תרמה ✅ / לא תרמה ✗
      ↓
מזכירה (בגישה נפרדת) ממלאת: סכום + אמצעי תשלום + תאריך

### תהליך E – ניהול מוקד טלפוני

כניסת לידים:

Meta Leads Webhook → עיבוד → יצירת Contact → חלוקה Round Robin
Google Ads API → עיבוד → יצירת Contact → חלוקה Round Robin
דף נחיתה → רישום → יצירת Contact → שיוך לטלפנית (ידני / אוטומטי)

תהליך טלפנית:

כניסה למערכת → צפייה ברשימת הלידים שלה (ממוינת לפי עדיפות)
      ↓
פתיחת כרטיס ליד: פרטים + היסטוריה + הערות קודמות
      ↓
חיוג ← (ידני, מחוץ למערכת)
      ↓
לאחר שיחה: עדכון סטטוס + הוספת הערה + תזמון follow-up

### תהליך F – ניהול הוצאות אירוע

מזכירה / מנהל מוסיף הוצאה:
      ↓
בחירת אירוע → קטגוריה → סכום → תאריך → תיאור → צרף קבלה (תמונה/PDF)
      ↓
הוצאה נשמרת ומופיעה בדוח הכספי של האירוע

### תהליך G – ניהול מלאי מתנות

רכישה חדשה: מחסנאי מוסיף פריט + כמות + תאריך [+ ספק]
      ↓
לפני אירוע: שיוך יציאת מלאי לאירוע + כמות שחולקה
      ↓
צפייה: כמות זמינה = נרכשה פחות יצאה

### תהליך H – כניסה ויציאה ממשמרת (נוכחות)

תחילת יום עבודה:
טלפנית נכנסת למערכת → לוחצת "כניסה למשמרת"
      ↓
המערכת רושמת: agent_id + clock_in timestamp + shift_date
      ↓
[עבודה רגילה – ניהול לידים]
      ↓
סיום משמרת:
טלפנית לוחצת "יציאה ממשמרת"
      ↓
המערכת רושמת: clock_out + מחשבת total_minutes
      ↓
אופציונלי: הזנת דקות הפסקה → חישוב net_work_minutes

מקרי קצה:

• שכחה ליציאה – מנהל יכול לתקן clock_out ידנית (עם לוג ביקורת)

• יציאה ללא כניסה – המערכת חוסמת ומודיעה על שגיאה

• כניסה כפולה – המערכת חוסמת אם משמרת כבר פתוחה

### תהליך I – ניהול ימי חופש והיעדרויות

הגשת בקשה:
טלפנית בוחרת תאריך + סוג היעדרות (חופש / מחלה / חג / אחר)
      ↓
מנהל מקבל התראה → מאשר / דוחה
      ↓
אם אושר: יום מסומן כ"היעדרות מאושרת" בדוח הנוכחות
      ↓
ייצוא חודשי: ימי עבודה / ימי היעדרות / סוג היעדרות

## 5. מודל נתונים

### ישויות ויחסים

Contact (לקוחה)
  ├── id, name, phone (unique), city, family_status
  ├── source (facebook/google/landing_page/manual)
  ├── created_at, assigned_to (User FK)
  ├── status (lead_status enum)
  │
  ├── → EventRegistration (1:many)
  ├── → Donation (1:many)
  └── → ContactNote (1:many)

Event (אירוע)
  ├── id, name, date, location, description
  ├── capacity, status (draft/active/completed)
  ├── landing_page_id (FK)
  └── → EventRegistration (1:many)
      └── → EventExpense (1:many)

EventRegistration (רישום לאירוע)
  ├── id, contact_id (FK), event_id (FK)
  ├── registered_at, source (landing/manual/call_center)
  ├── barcode_token (unique)
  ├── attendance_status (registered/attended/absent)
  └── → Donation (1:1 optional)

Donation (תרומה)
  ├── id, contact_id (FK), event_registration_id (FK)
  ├── donated (boolean)
  ├── amount (nullable – restricted visibility)
  ├── method (cash/standing_order/credit_once/bank_transfer)
  ├── donation_date, notes
  └── recorded_by (User FK)

ContactNote (הערת טלפנית)
  ├── id, contact_id (FK)
  ├── note_text, created_at
  ├── created_by (User FK)
  └── follow_up_date (nullable)

LandingPage (דף נחיתה)
  ├── id, event_id (FK), slug (unique)
  ├── title, description, banner_image_url
  ├── primary_color, secondary_color
  ├── form_fields (JSON – שדות גמישים)
  └── published (boolean)

EventExpense (הוצאת אירוע)
  ├── id, event_id (FK)
  ├── category_id (FK), amount, description
  ├── expense_date, receipt_url
  └── created_by (User FK)

ExpenseCategory (קטגוריית הוצאה)
  └── id, name, description

InventoryItem (פריט מלאי)
  ├── id, name, description
  └── → InventoryTransaction (1:many)

InventoryTransaction (תנועת מלאי)
  ├── id, item_id (FK)
  ├── type (purchase/distribution)
  ├── quantity, transaction_date
  ├── event_id (FK – nullable, לחלוקה)
  └── created_by (User FK)

User (משתמש)
  ├── id, name, email, phone
  ├── role (admin/marketing/agent/receptionist/secretary/warehouse)
  ├── is_active (boolean)
  └── created_at

WhatsAppLog (לוג שליחות)
  ├── id, contact_id (FK), event_id (FK nullable)
  ├── message_type (registration_confirm/reminder/other)
  ├── sent_at, status (sent/failed/delivered)
  └── external_message_id

AgentShift (משמרת / נוכחות טלפנית)
  ├── id, agent_id (User FK)
  ├── shift_date (DATE)
  ├── clock_in (TIMESTAMP)
  ├── clock_out (TIMESTAMP nullable)
  ├── total_minutes (computed: clock_out - clock_in)
  ├── break_minutes (INT default 0)
  ├── net_work_minutes (computed: total - break)
  └── notes

AgentAbsence (היעדרות / חופש)
  ├── id, agent_id (User FK)
  ├── absence_date (DATE)
  ├── type (vacation/sick/holiday/unpaid/other)
  ├── approved (boolean), approved_by (User FK nullable)
  └── notes

## 6. דרישות פונקציונליות

### 6.1 ניהול לידים ואנשי קשר

| מזהה | דרישה | עדיפות |
| --- | --- | --- |
| F-001 | ייבוא אוטומטי לידים ממקורות דיגיטליים (Meta, Google, Landing Page) | גבוהה |
| F-002 | חלוקת לידים שווה (Round Robin) בין טלפניות פעילות | גבוהה |
| F-003 | כרטיס ליד עם: פרטים, היסטוריית אירועים, היסטוריית תרומות (ללא סכומים), הערות | גבוהה |
| F-004 | עדכון סטטוס ליד + הוספת הערה + תזמון follow-up | גבוהה |
| F-005 | העברת ליד בין טלפניות עם שמירת היסטוריה מלאה | בינונית |
| F-006 | מניעת כפילויות לפי מספר טלפון | גבוהה |
| F-007 | חיפוש לפי שם / טלפון | גבוהה |
| F-008 | תיוג לקוחה כ"חוזרת" / "חד-פעמית" | בינונית |

### 6.2 ניהול אירועים

| מזהה | דרישה | עדיפות |
| --- | --- | --- |
| F-010 | יצירת אירוע עם כל פרטיו | גבוהה |
| F-011 | בניית דף נחיתה ויזואלי עם עורך (תמונה, טקסט, צבעים, שדות) | גבוהה |
| F-012 | URL ייחודי לכל דף נחיתה | גבוהה |
| F-013 | רישום לאירוע מדף נחיתה עם בדיקת כפילויות | גבוהה |
| F-014 | יצירת ברקוד QR ייחודי לכל רישום | גבוהה |
| F-015 | שליחת WhatsApp אוטומטית: אישור + כרטיס דיגיטלי | גבוהה |
| F-016 | שליחת WhatsApp אוטומטית: תזכורת ביום האירוע | גבוהה |
| F-017 | ממשק סריקת ברקוד מובייל + סימון הגעה | גבוהה |
| F-018 | חיפוש ידני בקבלה לפי שם/טלפון (fallback לסריקה) | גבוהה |
| F-019 | סימון תרומה (כן/לא) על ידי עובד קבלה | גבוהה |
| F-020 | הזנת סכום תרומה + אמצעי תשלום על ידי מזכירה/מנהל | גבוהה |

### 6.3 הוצאות ומלאי

| מזהה | דרישה | עדיפות |
| --- | --- | --- |
| F-030 | הזנת הוצאה לפי קטגוריה עם צרף קבלה | גבוהה |
| F-031 | ניהול קטגוריות הוצאה (גמיש) | בינונית |
| F-032 | הזנת כניסת מלאי (רכישה) + יציאה (חלוקה באירוע) | גבוהה |
| F-033 | צפייה במלאי זמין בזמן אמת | גבוהה |
| F-034 | היסטוריית מלאי לפי פריט ואירוע | בינונית |

### 6.4 דוחות ודשבורד

| מזהה | דרישה | עדיפות |
| --- | --- | --- |
| F-040 | דשבורד מנהל: KPIs בזמן אמת (לידים, אירועים, תרומות) | גבוהה |
| F-041 | דוח אירוע: נרשמו / הגיעו / תרמו / % המרה | גבוהה |
| F-042 | דוח כספי: תרומות / הוצאות / רווח לפי אירוע | גבוהה |
| F-043 | דוח ביצועי מוקד: לידים, שיחות, המרות לפי טלפנית | בינונית |
| F-044 | דוח מקורות לידים: Facebook vs Google vs Landing Page | בינונית |
| F-045 | ייצוא דוחות ל-CSV / Excel | בינונית |

### 6.5 ניהול נוכחות מוקד (HR)

| מזהה | דרישה | עדיפות |
| --- | --- | --- |
| F-050 | כפתור "כניסה למשמרת" ו"יציאה ממשמרת" בממשק הטלפנית | גבוהה |
| F-051 | רישום אוטומטי של timestamp כניסה ויציאה לכל משמרת | גבוהה |
| F-052 | חישוב שעות עבודה נטו (בניכוי הפסקות) לכל משמרת | גבוהה |
| F-053 | ניהול מנהל: עריכת/תיקון כניסה-יציאה ידנית (עם audit log) | גבוהה |
| F-054 | ממשק הגשת בקשת היעדרות (חופש / מחלה / חג / אחר) | גבוהה |
| F-055 | ממשק אישור/דחיית בקשת היעדרות על ידי מנהל | גבוהה |
| F-056 | דוח נוכחות חודשי: ימי עבודה, שעות, ימי היעדרות לפי סוג | גבוהה |
| F-057 | ייצוא דוח נוכחות חודשי ל-Excel לכל טלפנית | גבוהה |
| F-058 | חסימת כניסה כפולה – אם משמרת פתוחה, לא ניתן לפתוח שנייה | בינונית |
| F-059 | התראה למנהל אם טלפנית שכחה לסגור משמרת (לאחר X שעות) | בינונית |

## 7. דרישות אינטגרציה

### 7.1 Meta (Facebook/Instagram) Leads API

| פרמטר | פרטים |
| --- | --- |
| סוג | Webhook – real-time push |
| טריגר | מילוי טופס ליד ב-Facebook/Instagram |
| נתונים מתקבלים | שם, טלפון, עיר, מזהה קמפיין, מזהה טופס |
| תהליך | Webhook נכנס → validation → בדיקת כפילות לפי טלפון → יצירת Contact → חלוקת Round Robin |
| אבטחה | Webhook secret token, HTTPS בלבד |
| נדרש | Meta Business App עם הרשאות leads_retrieval |

### 7.2 Google Ads Leads API

| פרמטר | פרטים |
| --- | --- |
| סוג | Google Ads Lead Form Extensions Webhook / Pull API |
| טריגר | מילוי טופס ליד בגוגל |
| נתונים מתקבלים | שם, טלפון, מזהה קמפיין |
| תהליך | זהה ל-Meta |
| נדרש | Google Ads API credentials, Lead Form Extensions פעיל |

### 7.3 WhatsApp Business API

| פרמטר | פרטים |
| --- | --- |
| סוג | REST API – שליחת הודעות תבנית (Template Messages) |
| ספק מומלץ | Wati / 360dialog / Respond.io (לפי מערכת קיימת) |
| שימושים | אישור רישום + כרטיס דיגיטלי / תזכורת אירוע |
| תבניות נדרשות | 2 תבניות מאושרות על ידי Meta |
| Fallback | SMS דרך Twilio / אינפobip אם WhatsApp נכשל |
| פרמטרים נדרשים | API Key + Phone Number ID + WhatsApp Business Account ID |

### 7.4 תלויות פנימיות בין מודולים

Landing Page Builder
    └── תלוי ב: Events Module (שיוך אירוע לדף)
    └── מספק ל: Contact Module (יצירת Contact חדש)
    └── מספק ל: WhatsApp Integration (טריגר שליחה)

Contact Module
    └── תלוי ב: User Module (שיוך טלפנית)
    └── מספק ל: Event Registration Module
    └── מספק ל: WhatsApp Integration

Event Module
    └── מספק ל: Landing Page Builder
    └── מספק ל: Event Registration
    └── מספק ל: Expense Module
    └── מספק ל: Inventory Module (שיוך יציאת מלאי)
    └── מספק ל: Reports Module

WhatsApp Integration
    └── תלוי ב: Event Registration (טריגר)
    └── תלוי ב: External WhatsApp API

Reports Module
    └── תלוי ב: כל המודולים לנתונים
    └── נשלט ע"י: Permissions Module (הסתרת נתוני כסף)

HR Module (נוכחות)
    └── תלוי ב: User Module (agent_id)
    └── מספק ל: Reports Module (שעות עבודה, היעדרויות)
    └── עצמאי מ: Contact/Event Modules

## 8. דרישות טכניות ולא-פונקציונליות

### 8.1 ביצועים

• עמוד מוקד טלפוני טוען תוך < 2 שניות עם 3,000+ לידים

• ממשק סריקת ברקוד מגיב תוך < 0.5 שניות לאחר סריקה

• שליחת WhatsApp מתבצעת תוך < 30 שניות מרישום

### 8.2 זמינות

• 99.5% uptime

• גיבוי אוטומטי יומי של מסד הנתונים

• שחזור תוך 24 שעות מכל תקלה

### 8.3 אבטחה ופרטיות

• כל התעבורה ב-HTTPS (TLS 1.3)

• סיסמאות מוצפנות (bcrypt)

• Audit Log לכל פעולה רגישה (עדכון תרומה, עדכון הרשאות, ייצוא)

• עמידה בחוק הגנת הפרטיות הישראלי

• נתוני כסף (תרומות, הוצאות) מוצפנים ב-DB

• Rate limiting על Webhook endpoints

### 8.4 רספונסיביות

• Web app: מלא ב-Desktop, חלקי ב-Tablet

• Mobile (PWA): סריקה, מלאי, הוצאות – מותאם לסמארטפון

• תמיכה ב-iOS 16+ ו-Android 10+

### 8.5 שפה ו-RTL

• ממשק בעברית מלאה

• RTL (ימין לשמאל) בכל הממשק

• פורמט תאריכים: DD/MM/YYYY

## 9. ארכיטקטורה ומחסנית טכנולוגית

### 9.1 המלצה

| שכבה | טכנולוגיה | נימוק |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js 15 (App Router) | SSR מובנה, PWA support, מהיר לפיתוח, RTL |
| Backend | Next.js API Routes + tRPC | מונוליט פשוט, type-safe, מתאים לצוות קטן |
| Database | PostgreSQL via Supabase | Relational DB, Auth מובנה, Storage לקבצים, Real-time |
| Auth | Supabase Auth + Row Level Security | RBAC ברמת ה-DB |
| File Storage | Supabase Storage | קבלות, תמונות, כרטיסים דיגיטליים |
| WhatsApp | Wati / 360dialog SDK | ממשק REST פשוט, תבניות מנוהלות |
| QR/Barcode | qrcode npm library | יצירה בצד שרת |
| Mobile (PWA) | Next.js PWA (next-pwa) | אין צורך ב-app store, camera access לסריקה |
| Barcode Scan | html5-qrcode (client-side) | סריקה דרך מצלמת סמארטפון |
| Hosting | Vercel (Frontend) + Supabase Cloud | Auto-scaling, CI/CD מובנה |
| Lead Import | Webhook handlers + Queue (Supabase Edge Functions) | עיבוד אסינכרוני, 3000+ לידים/חודש |

### 9.2 דיאגרמת ארכיטקטורה (רמה גבוהה)

[Meta Ads] ──Webhook──→ ┐
[Google Ads] ──API──→   ├→ [Webhook Handler] → [Contact Service] → [PostgreSQL]
[Landing Page] ──Form──→┘                              ↓
                                              [WhatsApp Service] → [WhatsApp API]

[Web Browser] ──HTTPS──→ [Next.js App]
                               ├── [tRPC API]
                               ├── [Supabase Auth (RLS)]
                               └── [Supabase DB / Storage]

[Mobile PWA] ──HTTPS──→ [Next.js App]
                               └── [Camera API] → [QR Scanner]

## 10. תכנית שלבי פיתוח

### שלב 1 – MVP ליבה (6-8 שבועות)

מטרה: מערכת ניהול לידים ומוקד טלפוני

כולל:

• ☐ ניהול משתמשים + הרשאות (RBAC)

• ☐ ייבוא לידים: ידני + מ-Meta Webhook

• ☐ כרטיס ליד (פרטים, סטטוס, הערות, follow-up)

• ☐ חלוקת לידים Round Robin

• ☐ ניהול אירועים (יצירה, עריכה)

• ☐ רישום ידני לאירוע (ללא דף נחיתה)

• ☐ דשבורד בסיסי

קריטריון קבלה: 5 טלפניות יכולות לנהל 3000 לידים ללא איבוד מידע

### שלב 2 – אירועים מלאים (4-6 שבועות)

מטרה: תהליך אירוע מקצה לקצה

כולל:

• ☐ בניית דף נחיתה (עורך ויזואלי)

• ☐ רישום מדף נחיתה + בדיקת כפילויות

• ☐ יצירת ברקוד QR + כרטיס דיגיטלי

• ☐ WhatsApp: אישור רישום + תזכורת

• ☐ ממשק סריקה מובייל (PWA)

• ☐ תיעוד תרומות (כן/לא + סכום)

קריטריון קבלה: אירוע מקצה לקצה ללא נייר

### שלב 3 – אינטגרציות (3-4 שבועות)

מטרה: ייבוא לידים מלא אוטומטי

כולל:

• ☐ Google Ads Webhook

• ☐ Landing Page Leads → CRM

• ☐ WhatsApp Fallback (SMS)

• ☐ Webhook monitoring + error handling

### שלב 4 – כספים ומלאי (3-4 שבועות)

מטרה: ניהול מלא של עלויות

כולל:

• ☐ מודול הוצאות + קטגוריות + צרף קבלה

• ☐ מודול מלאי (כניסה/יציאה)

• ☐ דוח כספי לפי אירוע

• ☐ ייצוא CSV

### שלב 5 – HR מוקד (2-3 שבועות)

מטרה: ניהול נוכחות טלפניות

כולל:

• ☐ כניסה/יציאה ממשמרת + שעון חי

• ☐ לוח נוכחות ויזואלי למנהל

• ☐ ניהול היעדרויות + אישורים

• ☐ דוח נוכחות חודשי (ייצוא Excel)

קריטריון קבלה: מנהל מפיק דוח נוכחות חודשי מלא לכל טלפנית

### שלב 6 – אופטימיזציה ודוחות (2-3 שבועות)

מטרה: מידע עסקי ותפעולי מלא

כולל:

• ☐ דוח ביצועי מוקד

• ☐ דוח מקורות לידים

• ☐ דשבורד מנהל מלא

• ☐ PWA mobile – אופטימיזציה מלאה

• ☐ Audit Log ממשק

## 11. מדדי הצלחה (KPIs)

| מדד | יעד |
| --- | --- |
| זמן כניסת ליד חדש למערכת | < 1 דקה ממילוי טופס |
| כיסוי רישום אוטומטי | > 95% מהלידים נכנסים אוטומטית |
| זמן שליחת כרטיס WhatsApp | < 30 שניות מרישום |
| אחוז כשל סריקה באירוע | < 2% מהמשתתפות |
| זמן טעינת ממשק טלפנית | < 2 שניות |
| שביעות רצון טלפניות (NPS) | > 7/10 |
| שיעור כפילויות ב-DB | 0% |

## 12. שאלות פתוחות

| מספר | שאלה | השפעה | מי צריך להחליט |
| --- | --- | --- | --- |
| Q-01 | WhatsApp – איזו מערכת בשימוש כיום? מי מנהל את ה-Business Account? | גבוהה – משפיע על ארכיטקטורת האינטגרציה | מנהל העמותה |
| Q-02 | SMS Fallback – אם WhatsApp לא עובד, האם לשלוח SMS? | נמוכה | מנהל |
| Q-03 | תשלום עתידי – האם בגרסה עתידית תרצו לאפשר תשלום דיגיטלי? | השפיע על מבנה טבלת Donation | מנהל |
| Q-04 | שפות – האם המערכת תפעל בעברית בלבד? | נמוכה לכרגע | מנהל |
| Q-05 | אינטגרציה עם הנהלת חשבונות – חשבשבת / Priority / אחר בעתיד? | נמוכה לכרגע – להשאיר data model נקי | מנהל |
| Q-06 | כרטיס דיגיטלי – תמונה PNG בלבד, או גם PDF להדפסה? | נמוכה | מנהל שיווק |
| Q-07 | קיבולת אירוע – האם לחסום רישום כשמגיעים לקיבולת מקסימלית? | בינונית | מנהל שיווק |

## 13. מודול ניהול מוקד – HR ונוכחות

### 13.1 ניהול נוכחות (כניסה / יציאה)

#### ממשק טלפנית

בראש הדף הראשי של הטלפנית יופיע פס נוכחות:

┌─────────────────────────────────────────────────┐
│  שרה כהן  |  היום: 07/05/2026                   │
│  ⏱ במשמרת מ-08:32  (3:17 שעות)                 │
│                         [ יציאה ממשמרת ]         │
└─────────────────────────────────────────────────┘

• לפני כניסה: כפתור "כניסה למשמרת" בולט במסך הכניסה

• במהלך משמרת: שעון פועל גלוי + כפתור "יציאה"

• בסיום: הצגת סיכום המשמרת (שעות, אפשרות להוסיף הפסקה)

#### ממשק מנהל – לוח נוכחות

• טבלת נוכחות יומית: כל הטלפניות × ימי החודש

• צבעים: ירוק = עבד, כתום = חצי יום, אדום = נעדר, אפור = שבת/חג

• לחיצה על תא → פירוט המשמרות של אותו יום

• עריכה ידנית עם סיבה חובה + Audit Log

#### שדות הדוח החודשי (לייצוא Excel)

| שדה | תיאור |
| --- | --- |
| שם טלפנית |  |
| חודש |  |
| ימי עבודה בפועל | מספר ימים שנרשמה כניסה |
| סה"כ שעות ברוטו |  |
| סה"כ דקות הפסקה |  |
| סה"כ שעות נטו |  |
| ימי חופש מאושרים |  |
| ימי מחלה |  |
| ימי חג |  |
| ימי היעדרות לא מאושרת |  |
| הערות |  |

### 13.2 ניהול ימי חופש והיעדרויות

#### סוגי היעדרות

| קוד | תיאור | דורש אישור מנהל |
| --- | --- | --- |
| vacation | חופש שנתי | כן |
| sick | מחלה | לא (דיווח בדיעבד) |
| holiday | חג/מועד | לא (אוטומטי) |
| unpaid | חופש ללא תשלום | כן |
| other | אחר | כן |

#### תהליך בקשת חופש

1. טלפנית בוחרת טווח תאריכים + סוג + הערה

2. מנהל מקבל הודעה (בתוך המערכת + אופציונלי WhatsApp)

3. מנהל מאשר/דוחה עם הערה

4. טלפנית מקבלת עדכון

### 13.3 שאלות פתוחות – HR ונוכחות

| מספר | שאלה | השפעה |
| --- | --- | --- |
| Q-08 | האם דוח שעות נדרש לצורכי שכר (קישור לתלוש), או לצורך ניהולי בלבד? | גבוהה – אם שכר, נצטרך אינטגרציה עם מערכת שכר |
| Q-09 | האם חג ייכנס אוטומטית לפי לוח ישראלי, או הזנה ידנית? | נמוכה |

*מסמך זה מהווה בסיס לפיתוח. כל שינוי בדרישות לאחר אישור שלב יש לתעד ב-Change Log.*